ОЦЕНКА 

эффективности реализации муниципальной программы

«Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Старотуймазинский сельсовет муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан» 

 (наименование программы) 
	N п/п
	Наименование мероприятий

(подпрограмм)
	Показатель оценки эффективности
	Значение показателя

отчетного периода
	Изменение значения показателя за отчетный период %



	
	
	
	план
	факт
	

	
	
	
	
	
	

	Система водоснабжения
	
	
	
	

	1
	Реконструкция ветхих водопроводных сетей и сооружений
	%
	100
	30
	0

	2
	Обеспечение централизованной системой водоснабжения существующей жилой застройки
	%
	100
	20
	0

	3
	Обеспечение  централизованной системой водоснабжения новой жилой застройки
	%
	100
	0
	0

	
	Устройство для нужд пожаротушения подъездов с твердым покрытием для возможности забора воды пожарными машинами непосредственно из водоемов
	%
	100
	20
	0

	Система электроснабжения
	
	
	
	

	1
	Реконструкция существующего наружного освещения улиц и проездов
	%
	100
	80
	0

	2
	Внедрение современного электроосветительного оборудования, обепечивающего экономию электрической энергии
	%
	100
	80
	0

	Система газоснабжения
	
	
	
	

	1
	Подключение к централизованной системе газоснабжения всего населения сельского поселения 
	%
	100
	95
	0

	2
	Мониторинг и реконструкция существующих газопроводов на территории сельсовета
	%
	100
	100
	0

	Система теплоснабжения
	
	
	
	

	1
	Реконструкция котельных путем установки нового котельного оборудования, систем автоматики, сигнализации, с установкой современных котлов с КПД не менее 91 % и систем водоочистки 
	%
	100
	100
	0

	
	
	
	
	
	

	Система обращения с ТБО
	
	
	
	

	1
	Ликвидация несанкционированных свалок на территории сельского поселения
	%
	100
	100
	0

	2
	Рекультивация территории, на которой ранее располагались несанкционированные свалки
	%
	100
	50
	0

	3
	Приобретение мусорных контейнеров и оборудование площадок для сбора мусора (твердое покрытие, ограждение)
	%
	100
	20
	0


